Anexă

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE:

“VARIANTA DE OCOLIRE GALAŢI”

Ordonator principal de credite:	MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Beneficiar:           Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Amplasament:	Județul Galaţi

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):		    1.221.323   mii lei

(1 euro = 4, 7348 lei/04.06.2019)

din care: construcţii – montaj (C+M)			       970.702   mii lei

Eşalonarea investiţiei: INV/C+M

ANUL I   244.000 mii lei 	                                        ANUL II  489.000 mii lei

194.000 mii lei 		                                             388.000 mii lei

ANUL III   366.000 mii lei 	                                        ANUL IV  122.323 mii lei

291.000 mii lei 		                                                97.702 mii lei

Capacităţi:

Lungime totală drum					    km	    33,60

Lăţime platformă					    m	    10,00

Durata de execuţie a lucrărilor:	    42 luni

Factori de risc:

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2013.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.