Anexa

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII

TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

”Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța”

| TITULAR: | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Compania Națională de Căi Ferate “CFR” S.A |
| AMPLASAMENT: | Județul Constanța |

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

| Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) | mii lei | 5.355.566 |
| --- | --- | --- |
| (în prețuri la data 01.09.2022, 1 euro = 4,8525 lei) |  |  |
| construcții montaj (inclusiv TVA) | mii lei | 4.111.540 |
| Eşalonarea investiţiei: | INV/C+M |  |  |
| Anul I | mii lei/mii lei |  | 1.609.000 / 822.000 |
| Anul II | mii lei/mii lei |  | 1.404.000 / 1.233.000 |
| Anul III | mii lei/mii lei |  | 1.404.000 / 1.233.000 |
| Anul IV | mii lei/mii lei |  | 938.565 / 823.540 |
| Capacități: Lungime cale ferată modernizată (linie simplă) 257,80 km Lungime cale ferată nouă (linie simplă) 13,60 km |
| Durata de execuție a investiției: 48 luni |

FACTORI DE RISC

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100 - 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanțarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility (CEF)) și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate ,,C.F.R.”– S.A., precum și alte surse legal constituite în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.