Anexa la HG nr. .............

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

ai obiectivului de investiții “Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța”

TITULAR:  Ministerul Transporturilor

BENEFICIAR: Compania Națională “Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța

AMPLASAMENT: județul Constanța – Port Constanța, UAT Constanța

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

-  Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA		          mii lei 	              227.833,307

(la cursul BCE din data de 01.03.2017, 1 Euro = 4,5207 lei)

din care C+M                 mii lei                 188.503,420

-  Eşalonarea investiției:

- Anul I			INV		          mii lei 	               45.000

C+M                          mii lei                 37.132

- Anul II		INV		          mii lei	             120.000

C+M                          mii lei                 99.384

- Anul III		INV		          mii lei	              62.533,307

C+M                          mii lei                51.987,420

- Anul IV		INV		         mii lei	                   150

C+M                         mii lei                          0

- Anul V		INV		         mii lei	                   150

C+M                         mii lei                          0

- Capacităţi :

| Suprafață totală dragaje | mp | 1.815.655,80 |
| --- | --- | --- |
| Suprafață dragaj în Portul de lucru | mp | 371.287,70 |
| Volume estimative de dragat: |  |  |
| teren moale | mc | 715.439,82 |
| teren moale Port de lucru | mc | 783.014,36 |
| teren tare | mc | 300.879,81 |
| adiacent cheurilor | mc | 21.095,82 |
| Lungime cheu care necesită protecție | ml | 1.250 |
| Platformă portuară nou creată | mp | 7.125 |
| Sistem hidrografic | buc. | 1 |

- Durata de realizare a investiţiei         	          	luni		                            47

FACTORI DE RISC

În cadrul obiectivului de investiții se vor respecta principiile acțiunii preventive și compensării influenței nefavorabile asupra mediului la sursa producerii, conform cerințelor relevante ale legislației de mediu.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanţarea obiectivului de investiții prevăzut la art.1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.