| Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Tren metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou”, județul Cluj În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, |  |
| --- | --- |

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Tren metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou", judeţul Cluj-Napoca, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum și de la bugetul local al UAT Municipiul Cluj-Napoca și al UAT Comuna Florești, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

PRIM – MINISTRU

NICOLAE IONEL CIUCĂ

ANEXA la H.G. nr.          /2021

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiții "Tren metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou"

Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Beneficiar: Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Primăria Comunei Florești

Amplasament: Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Primăria Comunei Florești, județul Cluj

| Valoarea totală a investiției (inclusiv T.V.A.): | mii lei | 10.112.816 |
| --- | --- | --- |
| (în prețuri la data de 19.08.2021; 1 euro = 4,9278 lei), din care: construcții-montaj C + M | mii lei | 6.581.365 |
| Eșalonarea investiției (INV/C+M): |

- ANUL I: 				INV   		mii lei   		   506.000

C+M  		mii lei   		   329.000

- ANUL II: 				INV   		mii lei			1.011.000

C+M  		mii lei   		   658.000

- ANUL III: 				INV  		mii lei			1.517.000

C+M  		mii lei   		   987.000

- ANUL IV: 				INV   		mii lei   		2.022.000

C+M  		mii lei   		1.316.000

- ANUL V: 				INV   		mii lei			2.022.000

C+M  		mii lei   		1.316.000

- ANUL VI: 				INV  		mii lei			1.517.000

C+M  		mii lei   		   987.000

- ANUL VII:				INV   		mii lei   		1.011.000

C+M  		mii lei   		   658.000

- ANUL VIII:           		INV   		mii lei			   506.816

C+M  		mii lei   		   330.365

Capacităţi:

- Lungime traseu metrou:				km			21,03

- Stații metrou:						nr.	  		19

- Depou							nr.			1

Durata de execuţie a obiectivului de investiţii:			luni			128

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului "Cod de proiectare seismică" P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum și de la bugetul local al UAT Municipiul Cluj-Napoca și al UAT Comuna Florești, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.