**CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII**

**"Autostrada Buzău – Focșani"**

**Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii**

**Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.**

**Amplasament: Județele Buzău și Vrancea**

**Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.): 7.264.022 mii lei**

(în preţuri la data de 01.09.2021 / 1 euro = 4,9345 lei)

**din care: construcţii - montaj C + M (inclusiv T.V.A.): 6.263.494 mii lei**

**Durata de execuţie a obiectivului de investiţii: 36 luni**

**Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):**

ANUL I: INV 2.469.000 mii lei ANUL II: INV 2.397.000 mii lei ANUL III: INV 2.398.022 mii lei

 C+M 2.087.000 mii lei C+M 2.087.000 mii lei C+M 2.089.494 mii lei

**Capacităţi:**

Lungime traseu proiectat autostradă: 82,44 km

Lăţime platformă: 26 m

**Factori de risc**

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului "Cod de proiectare seismică" P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

**Finanţarea investiţiei:**

Finanțarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.