Anexă

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII

TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

”Modernizarea/reabilitarea a 47 de staţii de cale ferată din  România” - Lot SRCF Iași: Stația Suceava Nord

| TITULAR: | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Compania Națională de Căi Ferate “CFR” SA - SRCF Iaşi |
| AMPLASAMENT: | Județul Suceava |

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

| Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) | mii lei | 79.631 |
| --- | --- | --- |
| (în prețuri la data 25.03.2022, 1 euro = 4,9489 lei) |  |  |
| construcții montaj (inclusiv TVA) | mii lei | 56.448 |
| Eşalonarea investiţiei: | INV/C+M |  |  |
| Anul I | mii lei/mii lei |  | 57.631/ 37.633 |
| Anul II | mii lei/mii lei |  | 22.000 / 18.816 |
| Capacități: Reabilitare peroane 1 buc Consolidare clădire de calători 1 buc |
| Durata de execuție a investiției: 18 luni |

FACTORI DE RISC

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100 - 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” SA, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.