Anexă

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

”Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea Stației CF Gara de Nord București – Faza 1”

TITULAR:		 Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

BENEFICIAR: 	 Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A

AMPLASAMENT: București, Sectorul 1, Piața Gării de Nord, nr. 1-3

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

| - Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) | mii lei | 631.543 |
| --- | --- | --- |
| (preţuri valabile la data de 05 octombrie 2022: 1 euro = 4,9419 lei), |  |  |
| din care: construcţii-montaj | mii lei | 451.835 |

- Eşalonarea investiţiei	      INV / C+M

Anul I	                                 		mii lei/ mii lei 			169.000 / 112.000

Anul II					mii lei/ mii lei 			155.000 / 112.000

Anul III		 		 	mii lei/ mii lei 			155.000/ 112.000

Anul IV		 		 	mii lei/ mii lei 			152.543 / 115.835

| - Capacităţi: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea Stației CF Gara de Nord București – ansamblu cladiri Faza 1 | buc | 1 |
| - Durata de execuţie a investiţiei | luni | 46 |

FACTORI DE RISC

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P100 – 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile din Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.