Anexă

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

”Master planul infrastructurii rutiere și de acces a Portului Constanța – extinderea, modernizarea și reabilitarea drumurilor și pasajelor din Portul Constanța”

Titular: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Beneficiar: Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța

Amplasament: Incinta Port Constanţa, zonele Constanța și Midia, județul Constanţa

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA			mii lei                       721.301

(în prețuri valabile la data de 03.05.2023, 1 Euro = 4,9298 lei)

- din care C+M, inclusiv TVA:                              mii lei                       611.921

- Eșalonarea investiției INV/C+M

- anul I					mii lei 	  			243.000

mii lei				211.000

- anul II					mii lei 	  		            245.000

mii lei			            231.000

- anul II					mii lei 	  		            233.301

mii lei			            169.921

Capacități:

Zona 1+2: drumuri noi și reabilitate			km			11+17,6

Pasaje noi și reabilitate					buc			2+2

Clădire CCC și clădire toalete zona servicii		buc			1+1

Sistem ITS pentru management de trafic			buc			1

Sistem iluminat						buc			1

Sistem de preluare ape meteorice				buc			1

Extindere teritoriu portuar					mp			21.700

Durata de execuție a investiției: 				luni		          28

Factori de risc:

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului "Cod de proiectare seismică" P 100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției:

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile prin Program Transport (PT) 2021-2017 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.