**Anexă**

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

**AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII**

 **„Drum expres Arad – Oradea”**

**Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii**

**Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere s.a.**

**Consiliul Județean Arad, Consiliul Județean Bihor, Municipiul Arad, Municipiul Oradea**

**Amplasament: Județele Arad și Bihor**

**Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 11.728.834 mii lei**

(în preţuri la data de 23.05.2023/ 1 euro =4,9710 lei)

**din care C+M (inclusiv TVA):**   **10.083.284 mii lei**

**Durata de execuție a obiectivului de investiţie: 24 luni**

**Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):**

 INV ANUL I: 5.800.000 mii lei ANUL II: 5.928.834 mii lei

 C+M 5.400.000 mii lei 4.683.284 mii lei

**Capacităţi:**

Lungime traseu: 120,470 km

Lățime platformă: 21,50 m

Structuri (poduri/pasaje/viaducte/structuri casetate): 86 buc.

Spații de serviciu: 8 buc. (4 seturi stg.+dr.)

Parcari de scurtă durată: 6 buc. (3 seturi stg.+dr.)

Centru de întreținere și coordonare (CIC) 5 buc.

și Punct de Sprijin

Noduri rutiere 12 buc.

Punct Vamal 1 buc.

Drum de legătură Salonta 5,00 km

Drum de legătură Arad 3,00 km

Drum de legătură Vama 9,85 km

**Factori de risc:**

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului „Cod de proiectare seismică P 100-1/2013”, cu modificările şi completările ulterioare.

**Finanțarea investiției:**

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile – Programul Transport (P.T.) 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.