NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Achiziție 23 locomotive electrice noi cu sisteme ERTMS, capabile să atingă viteza de 160 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători”

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

| 2.1. Sursa proiectului de act normativ | Autoritatea pentru Reformă Feroviară - A.R.F. are calitatea de beneficiar direct în cadrul Fondului de modernizare (propunerea de investiție a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Sprijinirea reducerii consumului de energie prin eficiență energetică în sectorul transporturilor - material rulant durabil pentru serviciile de transport feroviar pe distanțe lungi) confirmată de BEI ca investiție prioritară, în aplicarea art. 6 din REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1001 AL COMISIEI din data de 09.07.2020, cât și în cadrul altor programe de finanțare europeană nerambursabilă (Planului Național de Redresare şi Reziliență - PNRR, Programul Transport 2021-2027), pentru fondurile alocate sectorului de transport feroviar, în sensul creșterii mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală și nu numai, dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, creșterea sustenabilității și calității transportului feroviar din România, pentru perioada de programare 2021-2027, prin dezvoltarea și reabilitarea unor sisteme feroviare complete de înaltă calitate și interoperabilitate și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului. Noile investiții, prin Fondul de Modernizare, contribuie la reducerea consumului de energie prin eficiență energetică în sectorul transporturilor, care va asigura, de asemenea, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu obiectivele Comisiei de reducere a impactului asupra mediului și de îmbunătățire a eficienței energetice. Procedurile de achiziție vor fi desfășurate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), în calitate de beneficiar în cadrul proiectului. Sprijinirea reducerii consumului de energie prin eficiență energetică în sectorul transporturilor - material rulant durabil pentru serviciile de transport feroviar pe distanțe lungi, finanțat prin Fondul pentru Modernizare (FM), instrument nou de finanțare ce contribuie la obiectivele Pactului ecologic european prin sprijinirea unei tranziții juste din punct de vedere social către o economie verde. Fondul pentru modernizare sprijină investițiile în producția și utilizarea energiei din surse regenerabile, în eficiența energetică, în stocarea energiei, în modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a sistemelor centralizate de termoficare, a conductelor și a rețelelor, precum și investițiile în tranziția justă din regiunile dependente de carbon. Scopul obiectivului de investiții „Achiziție 23 locomotive electrice noi cu sisteme ERTMS, capabile să atingă viteza de 160 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători”, este de a înnoi flota de material rulant, deoarece materialul rulant existent în România nu are nivelul de calitate cerut de publicul călător, iar tehnologiile de fabricație ce au fost utilizate sunt depășite, nefiind posibil a se asigura îndeplinirea standardelor de calitate prevăzute în contractele de servicii publice. Contextul actual care justifică achiziția material rulant nou – locomotive electrice, destinate transportului feroviar public de călători, se regăsește menționat în: - ”Studiul de Fezabilitate pentru achiziționarea materialului rulant pentru călători, distribuit pe baza contractelor de servicii publice atribuite în mod competitiv și operate pe liniile prevăzute în obligația pentru serviciu public din Rețeaua Feroviară din România”, elaborat de Asocierea DT Global iDevice Europe SL & MC Mobility Consultants GmbH Vienna, în baza acordului de consultanță tehnică încheiat între Banca Europeană de Investiții și Ministerul Fondurilor Europene (BEI - PASSA), care a fost avizat favorabil de Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu Avizul nr.75/84 din data de 04.09.2020; - ”Studiul de prefezabilitate” privind posibilitățile de reducere a poluării în transportul feroviar de călători, intitulată „Ruta Verde”, elaborat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – Direcția Generală Strategie în anul 2021, Document ce a fost aprobat de Guvernul României și Comisia Europeană în cadrul documentelor suport aferente Programului Național de Redresare și Reziliență; - Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – ”Componenta 4 - Transport durabil”, aprobat la data de pe 27 septembrie 2021 de Comisia Europeană; - Studiul de Fezabilitate nr.22/266/07.06.2022 privind realizarea unor investiții în parcul de locomotive și vagoane din România, aferente liniilor electrificate, în vederea reducerii poluării, creșterii eficienței, accesibilității și gradului de digitalizare a transportului feroviar de călători. - Aprobarea investiției prioritare - Fondul pentru modernizare (propunerea de investiție a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - Sprijinirea reducerii consumului de energie prin eficiență energetică în sectorul transporturilor - material rulant durabil pentru serviciile de transport feroviar pe distanțe lungi) confirmată de BEI ca investiție prioritară, în aplicarea art. 6 din REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1001 AL COMISIEI. |
| --- | --- |
| 2.2. Descrierea situaţiei actuale | În prezent în marile orașe, există o creştere semnificativă a mobilităţii sociale, mai ales la orele de vârf, se constată o aglomerare excesivă, datorită traficului auto (în principal, microbuze și autoturisme), care poate fi satisfăcută doar prin creşterea capacităţii de transport feroviar, respectiv a capacității materialului rulant și a calității acestuia. Înlocuirea parcului de material rulant utilizat în transportul feroviar public de călători din România are în vedere achiziția de unități de transport moderne, care să asigure călătorilor condiții optime de efectuare a călătoriilor pe rețeaua feroviară națională, atât din punct de vedere al confortului, cât și din punct de vedere al sporirii mobilității, prin introducerea unor noi oferte de servicii care să țină cont de dinamica pieței transportului feroviar public de călători din România și împreună cu dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare de transport să contribuie în mod semnificativ la creșterea economică cât și la creșterea calității vieții. Noile oferte de servicii de transport feroviar public de călători, dezvoltate pe baza materialului rulant nou ce va fi achiziționat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, vor avea în vedere atât sporirea mobilității în jurul marilor centre socio-economice ale țării, cât și realizarea unor conexiuni rapide între unitățile administrativ teritoriale importante ale țării. Pe secțiunile de cale ferată care fac parte din coridoarele TEN-T și care au fost modernizate, se pot atinge viteze de deplasare de până la 160 km/h. Cu toate acestea, din cauza zonelor cu restricții și a materialului rulant învechit, vitezele medii comerciale și de deplasare sunt mici. Astfel, în perioada 2016-2018, dacă se compară viteza medie de deplasare a trenurilor de călători pe întreaga rețea feroviară cu cea înregistrată pe secțiunile de cale ferată modernizate (București – Constanța, București – Câmpina și Curtici – km 614), se observă o creștere cu aproximativ 20 km/h a vitezei medii de deplasare (viteza medie tehnică de deplasare) pe tronsoanele unde au fost realizate lucrările de modernizare, cu excepția tronsonului Curtici – km 614. Pe tronsonul București – Constanța, cu o lungime de 225 de km, viteza maximă admisă este de 160 km/h. Însă, pe acest tronson, viteza este mai mică din cauza restricțiilor de viteză (pe podurile dunărene, pe anumite declivități sau curbe, precum și în stațiile nereabilitate, cum sunt, de exemplu, stațiile Ciulnița, Fetești sau Constanța. Conform informațiilor furnizate de către CNCF CFR SA, pentru trenurile interregio (IR), care circulă fără oprire și au o durată totală de parcurs de 2 ore, viteza medie este de 112,5 km/h, fiind influențată și de restricțiile de viteză prezentate mai sus. Condiția este ca operatorul de transport feroviar să poată asigura locomotive și vagoane apte pentru viteza maximă a liniei, de 160 km/h. CNCF CFR SA precizează că, în realitate, SNTFC CFR Călători S.A. dispune de un număr limitat de astfel de garnituri de tren. În esență situația se prezintă astfel: - Flota curentă de material rulant deținută de operatori de servicii privați și de stat din România, a depășit deja sau este pe cale să își încheie ciclul de viață. Din acest motiv, există riscul ca, în viitorul apropiat, să nu mai existe nicio garnitură de tren disponibilă aptă pentru îndeplinirea obligațiilor minime de serviciu public; - Conform Studiului de fezabilitate nr. 22/266 din 07.06.2022, vârsta medie a materialului rulant este de 30 de ani. Parcul de vagoane al SNTFC CFR Călători S.A. cel mai mare operator de servicii feroviare din România, însumează 2280 unități cu o vechime medie de 30 de ani, dar reținând faptul că peste 770 de unități sunt mai vechi de 20 de ani și peste 220 unități sunt mai vechi de 40 de ani. Parcul activ de vagoane al societății este de aproximativ 840, insuficient pentru o operare fără riscuri a rutelor cuprinse în mersul trenurilor aferent anului 2019, respectiv a obligației de serviciu public. - Parcul de locomotive al SNTFC CFR Călători S.A. este de peste 1080 unități, din care parcul activ însumează numai circa 440 de unități. Vârsta medie a parcului de locomotive inventariat se prezintă astfel: locomotive electrice 38 ani, locomotive diesel 44 ani, iar automotoare 49 ani. Cele mai noi locomotive au fost livrate în perioada 2009-2011. - Cea mai mare parte a materialului rulant existent în România nu are nivelul de calitate impus de obligațiile de serviciu public. Tehnologiile folosite sunt depășite. Prin urmare, materialul rulant nu îndeplinește standardele de calitate necesare pentru punerea în aplicare a CSP, ceea ce necesită, așadar, înlocuirea acestuia. - Următoarele obiective și criterii au fost luate în considerare la determinarea rutelor interregionale prioritare (cele care ar fi operate cu noile seturi de trenuri achiziționate prin prezentul proiect): - Prioritatea a fost acordată pentru prima dată axei coridorului principal Constanța – București – Brașov – Sighișoara – Arad (Coridorul IV), care a fost sau este modernizată în prezent, unde majoritatea fondurilor UE pentru infrastructură au fost investite până în prezent. - S-a acordat prioritate rutelor cu cerere dovedită, existentă pentru transportul feroviar, care leagă orașele în care se înregistrează pasagerii cu transport feroviar înalt, care deservește cât mai multe perechi de OD interurban cu trafic semnificativ posibil. - S-a acordat prioritate rutelor care leagă orașele principale și orașele secundare de cele patru orașe gravitaționale (București, Cluj, Iași și Timișoara), precum și servicii de conectare a celor patru orașe. Rutele care fac acest lucru prin servirea cât mai multe orașe secundare posibile au fost de preferat. - S-a acordat preferință rutelor în care serviciile feroviare ar putea deține un avantaj concurențial temporal în ceea ce privește serviciile rutiere. - Preferința a fost acordată rutelor care asigură conexiuni bune la principalele rute ale coridorului principal, care funcționează ca rute de alimentare și sporind sinergia rețelei. - Materialul rulant existent în România nu are nivelul de calitate cerut de publicul călător, iar tehnologiile de fabricație ce au fost utilizate sunt depășite, nefiind posibilă îndeplinirea standardelor de calitate prevăzute în contractele de servicii publice. Achiziția celor 23 de locomotive electrice noi denumite LE2 vizează creșterea eficienței modului de exploatare a serviciilor de transport feroviar de călători și reducerea poluării pe o serie de rute de pe rețeaua feroviară publică electrificată sau în curs de electrificare, conform Studiului de fezabilitate nr. 22/266/07.06.2022: - Oradea – Cluj Napoca – Sighișoara – Brașov, - Cluj Napoca – Alba Iulia – Simeria (Deva) – Târgu Jiu – Craiova – Calafat. Nota de fundamentare pentru aprobarea necesității și oportunității obiectivului de investiții “Achiziție 23 locomotive electrice noi cu sisteme ERTMS, capabile să atingă viteza de 160 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători” în baza Studiului de Fezabilitate privind realizarea unor investiții în parcul de locomotive și vagoane din România, aferente liniilor electrificate, în vederea reducerii poluării, creșterii eficienței, accesibilității și gradului de digitalizare a transportului feroviar de călători, a fost avizată favorabil de Consiliul Tehnico - Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu Avizul nr.47/56 din data de 18.04.2024. |
| 2.3. Schimbări preconizate | Achiziționarea de material rulant nou pentru transportul feroviar public de călători va avea un impact semnificativ asupra nivelului calității serviciilor oferite, siguranței călătorilor și îmbunătățirii condițiilor de mediu, precum și asupra costurilor și a beneficiilor economice ale transportului feroviar de călători. Noile oferte de servicii de transport feroviar public de călători, dezvoltate pe baza materialului rulant nou ce va fi achiziționat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, vor avea în vedere atât sporirea mobilității în jurul marilor centre socio-economice ale țării, cât și realizarea unor conexiuni rapide între unitățile administrativ teritoriale importante ale țării. În rezumat, 23 locomotive electrice noi dotate cu sisteme ERTMS/ Sistemul european de control și comandă al trenului (ETCS nivel 2), capabile să atingă viteza de 160 km /h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători, destinate remorcării trenurilor în transportul feroviar de călători, prezintă următoarele caracteristici principale: - Locomotivele electrice sunt introduse pe întreaga rețea electrificată și în proiect de a fi electrificată si sunt vizate legături directe între marile orașe ale României, pentru a contribui la reducerea poluării din transporturi; - In corelare cu strategiile de dezvoltare a transportului feroviar din România, pentru creșterea eficienței serviciilor (scăderea costurilor de tracțiune și de utilizare a infrastructurii) pe tronsoane comune vehiculele vor funcționa cuplat, urmând a fi decuplate în ultimul nod feroviar comun. - Pentru a asigura corelarea proiectului cu politicile naționale și europene de interoperabilitate, locomotivele electrice nou achiziționate sunt dotate cu sistem ETCS / ERTMS corelat cu nivelul tehnologic implementat de administratorul de infrastructură. - Pentru asigurarea disponibilității ridicate a vehiculelor, în condițiile în care rolul principal al ARF este de acela de gestionare a obligațiilor de serviciu public în transportul feroviar de călători, construcția și întreținerea spațiilor necesare asigurării întreținerii și reparațiilor locomotivelor electrice, precum și serviciile de întreținere și reparații, vor fi transferate furnizorului de material rulant; - În condițiile în care Regulamentul UE 1370/2007 permite atribuirea directă a contractelor de servicii publice până la 24 decembrie 2023 în scopul creșterii calității serviciilor, locomotivele electrice vor fi puse la dispoziția operatorilor de transport feroviar de călători aflați în contract cu ARF, în baza unei atribuiri directe a contractelor; se va menține cota de piață a serviciilor și operatorilor din HG 1453/2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022 – 11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători, stabilirea unor condiționalități pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară, operatorii de transport feroviar și Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.”-S.A. în vederea implementării obligațiilor de serviciu public feroviar din România, precum și de aprobare a metodologiilor de predare în cadrul contractelor de servicii publice cu atribuire directă a materialului rulant feroviar achiziționat cu fonduri europene; - Compensația de serviciu public se acordă pentru îndeplinirea obligației de serviciu public se va asigura prin sumele alocate de la Bugetul de Stat, în cadrul bugetului anual alocat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de ordonator principal de credite, și Autorității pentru Reformă Feroviară, în calitate de ordonator terțiar; - Contractele pentru asigurarea serviciilor de întreținere și reparații ale automotoarelor, sunt încheiate de ARF cu furnizorul de material rulant simultan cu contractul de furnizare a produselor și se cesionează operatorului de transport feroviar de călători pe perioada de valabilitate a contractului de servicii publice; după semnarea unui contract de servicii publice cesiunea va fi transferată noului operator selectat; Principalele beneficii economice care sunt avute în vedere după achiziția de materialul rulant nou, sunt următoarele: ─ economii de timp de călătorie pentru publicul călător; ─ reducerea costurilor de operare ale vehiculului și economii pentru publicul călător datorită transferului modal; ─ reducerea numărului de accidente rezultate în urma transportului de persoane; ─ reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; ─ reducerea emisiilor de zgomot. Proiectul de act normativ are în vedere: - aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții „Achiziție 23 locomotive electrice noi cu sisteme ERTMS, capabile să atingă viteza de 160 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători”, în baza Studiului de Fezabilitate nr. 22/266/07.06.2022 pentru realizarea unui proiect privind achizitia de 23 de Locomotive Electrice; - aprobarea „Achiziție 23 locomotive electrice noi cu sisteme ERTMS, capabile să atingă viteza de 160 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători”, în baza Studiului de Fezabilitate nr. 22/266/07.06.2022 pentru achiziția de locomotive electrice pentru conectarea centrelor urbane din România; - mandatarea Autorității pentru Reformă Feroviară să semneze contractul de achiziție publică cu furnizorul desemnat câștigător al procedurii de achiziție publică, organizată conform prevederilor Legii nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Finanțarea proiectului de investiții se va realiza 100% din fonduri externe nerambursabile, în cazul de față fiind vorba de Fondul de Modernizare, instrument nou de finanțare ce contribuie la obiectivele Pactului ecologic european prin sprijinirea unei tranziții juste din punct de vedere social către o economie verde. Prezentul proiect, privind achiziția de locomotive electrice, destinate transportului feroviar de călători, vizează două aspecte principale: - investiții de capital – achiziția a 23 locomotive electrice; - Costuri privind serviciul de mentenanță necesar funcționării acestora pentru o perioadă de 20 ani, cu posibilitatea de extindere la 40 de ani. - durata totală este de 44 ani, fiind un proiect multianual. Conform Raportului de consultare a pieței nr.22/199/04.05.2022, a rezultat că: - Costul estimativ mediu pentru o locomotiva electrica (LE2), rezultat ca medie aritmetică a ofertelor, este în valoare de 4.656.666,67 euro, respectiv 23.021.163,00 lei fără TVA ( 1 EURO =4,9437 lei, la cursul BNR din data de 04.04.2022) - Costul estimativ mediu al serviciilor de mentenanță, rezultat ca medie aritmetică a ofertelor, este în valoare de 1,32 euro/km, respectiv 6,51 lei/km ( 1 EURO =4,9437 lei, la cursul BNR din data de 04.04.2022). De asemenea conform Hotărârii de Guvern nr. 1213 din 29.11.2023, a rezultat că: - S-a aprobat suplimentarea valorii unitare a Locomotivelor de la 23.021.163,00 lei fără TVA la suma de 27.777.415,00 lei fără TVA (1 EURO = 4,9647 lei, la cursul BNR din data de 30.10.2023) - Costul estimativ mediu al serviciilor de mentenanță nu a suferit schimbări față de Raportul de consultare a pieței nr. 22/199/04.05.2022, prin urmare sumele rămân aceleași, rezultat ca medie aritmetică a ofertelor, este în valoare de 1,32 euro/km, respectiv 6,51 lei/km ( 1 EURO =4,9437 lei, la cursul BNR din data de 04.04.2022). Astfel, pentru achiziționarea a 23 locomotive electrice noi cu sisteme ERTMS, capabile să atingă viteza de 160 km /h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători, destinate transportului feroviar de calatori este necesară sumă totală de 153.785.191 euro cu TVA (129.231.252,94 euro fără TVA), respectiv 764.312.399,27 lei cu TVA (642.279.327,11 lei fără TVA), calculat la cursul euro BNR de 4,9700 de la data de 01.04.2024, conform tabelului următor: Curs BNR ptr 01.04.2024 1 Euro = 4,9700 Lei Val unitară LE fără T.V.A.; Valoare unitară LE cu T.V.A.. euro; Mii lei; euro; Mii lei. 5.618.750,13; 27.925; 6.686.312,65; 33.231. Valoare 23 LE2, fără T.V.A.; Valoare 23 LE2 cu T.V.A.. euro; Mii lei; euro; Mii lei. 129.231.253; 642.279; 153.785.191; 764.312. În suma anterior menționată nu sunt incluse, următoarele cheltuieli aferente proiectului: - suma de 555.595 mii lei cu T.V.A. (466.887 mii lei fără TVA) – contravaloare servicii reparații și mentenanță pe durata de viață a vehiculului (20 ani), - suma de 1.111.190 mii lei cu T.V.A. (933.773 mii lei fără TVA) – contravaloare servicii reparații și mentenanță pe durata de viață a vehiculului (40 ani). - Ambele sume sunt calculate la cursul euro BNR de 4,9700 de la data de 01.04.2024. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară răspund de modul de utilizare a sumelor aprobate în proiectul de act normativ. |
| 2.4. Alte informaţii | În conformitate cu prevederile art.2 alin. (1) lit.c) din O.U.G. nr.62/28.09.2016, modificată și aprobată prin Legea nr.53/2017, Autoritatea pentru Reformă Feroviară va achiziționa, în condițiile legii, materialul rulant nou necesar, destinat predării către operatorii feroviari, în vederea efectuării transportului feroviar public de călători. În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția C «Alte cheltuieli de investiții» care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către Guvern pentru valori mai mari de 40 milioane lei. |

Secţiunea a 3-a

Impactul socioeconomic

| 3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ | Creşterea competitivităţii transportului feroviar pe piaţa internă a serviciilor de transport, concretizată prin creşterea cotei modale a acestuia în cadrul sistemului naţional de transport, va avea ca principal efect, la nivelul economiei naţionale, reducerea costurilor totale privind transporturile, consolidând astfel premisele unei creşteri economice sustenabile la nivel naţional. |
| --- | --- |
| 3.2. Impactul social | Proiectul are scopul de a asigura călătorilor condiții optime de efectuare a călătoriilor pe rețeaua feroviară electrificată sau în curs de electrificare, atât din punct de vedere al confortului, cât și din punct de vedere al sporirii mobilității, ținând cont de dinamica pieței transportului feroviar public de călători din România și, împreună cu dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare de transport, să contribuie în mod semnificativ la creșterea economică cât și la creșterea calității vieții. |
| 3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului | Proiectul vizează creșterea calității serviciilor de transport feroviar de călători, inclusiv prin creșterea frecvenței trenurilor de peste două ori (de la 1,53 Mil tr-km/an la 3,10 Mil tr-km/an). Proiectul asigură, astfel, creșterea mobilității persoanelor și contribuie la asigurarea dreptului la acces pe piața muncii și educației. Peste 3,29 Mil călători/an vor folosi trenurile din proiect, comparativ cu 1,89 Mil călători/an, cât ar utiliza serviciile feroviare în absența noilor vehicule. |
| 3.4. Impactul macroeconomic |  |
| 3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici | Proiectul de act normativ vizează creșterea eficienței modului de gestionare a serviciilor publice obligatorii de transport feroviar de călători cu impact asupra reducerii necesarului de subvenționare raportată la numărul de călători transportați |
| 3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ vizează funcţionarea sistemului feroviar român pe o piaţă internă a serviciilor de transport care trebuie să fie caracterizată prin-un mediu concurenţial echitabil şi nediscriminatoriu între modurile de transport. Creşterea competitivităţii transportului feroviar pe piaţa internă a serviciilor de transport va avea ca efect creşterea progresivă a gradului de acoperire a costurilor companiilor feroviare pe baza veniturilor proprii obţinute din activitatea comercială, ceea ce va conduce la diminuarea treptată a necesităţilor de finanţare de la bugetul de stat în scopul acoperirii costurilor. |
| 3.5. Impactul asupra mediului de afaceri | Creşterea competitivităţii transportului feroviar pe piaţa internă a serviciilor de transport va avea ca efect diminuarea costurilor aferente transporturilor, indiferent că este vorba despre costuri directe sau costuri fiscale, cu consecinţe privind creşterea eficienţei economice la nivelul companiilor. |
| 3.6. Impactul asupra mediului înconjurător | România, în calitate de stat membru al UE, urmează îndeaproape Programul de Acţiune pentru Mediu, intitulat ”O viaţă mai bună în limitele planetei noastre” propus de Comisia Europeană, având în vedere că protejarea şi îmbunătăţirea capitalului natural, încurajarea utilizării eficiente a resurselor şi accelerarea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon sunt elementele cheie ale acestui program de acţiune, care au ca scop şi reducerea incidenţei îmbolnăvirilor cauzate de condiţiile climatice. Uniunea Europeană are în faţă ţinte ambiţioase pentru a ajunge la o economie europeană cu emisii reduse de CO2. |
| 3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării | Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. |
| 3.8.Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile | Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu. |
| 3.9. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri

|  | - în mii lei (RON) - |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicatori | Anul curent | Următorii patru ani |  |  |  | Media pe cinci ani |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. buget de stat, din acesta: 1. impozit pe profit 2. impozit pe venit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. bugete locale 1. impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. bugetul asigurărilor sociale de stat: 1. contribuţii de asigurări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d) alte tipuri de venituri (Se va menţiona natura acestora.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. buget de stat, din acesta: 1. cheltuieli de personal 2. bunuri şi servicii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. bugete locale: 1. cheltuieli de personal 2. bunuri şi servicii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1. bugetul asigurărilor sociale de stat: 1. cheltuieli de personal 2. bunuri şi servicii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d) alte tipuri de cheltuieli (Se va menţiona natura acestora.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b) bugete locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.7. Punerea în aplicare a prezentei ordonanțe nu necesită modificarea cheltuielilor bugetare aprobate. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8. Alte informaţii | Finanțarea proiectului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Fondul de modernizare și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. |  |  |  |  |  |

Secţiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

| 5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| --- | --- |
| 5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea a 6-a

#### Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

| 6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative | Proiectul de act normativ a fost afișat pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. |
| --- | --- |
| 6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ. Proiectul de act normativ nu necesită avizul Consiliului Concurenței, Consiliul Economic și Social și Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. |
| 6.6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

| 7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ | Menționăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art.7 alin.(1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.561/2009. |
| --- | --- |
| 7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Nu este cazul. |

Secţiunea a 8-a

Măsuri privind implementarea monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ

| - Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| --- | --- |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Având în vedere cele anterior menționate, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții “Achiziție 23 locomotive electrice noi cu sisteme ERTMS, capabile să atingă viteza de 160  km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători” care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem aprobării.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SORIN-MIHAI GRINDEANU

AVIZĂM:

VICEPRIM-MINISTRU

MARIAN NEACȘU

MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

ADRIAN CÂCIU

MINISTRUL FINANȚELOR

MARCEL-IOAN BOLOȘ