ANEXĂ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE

„DN 73C km 44+800 – km 55+000, Curtea de Argeș – Tigveni, Lot 1“

Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

Beneficiar:  Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Amplasament:  Judeţul Argeş

| Valoarea totală, inclusiv T.V.A (în prețuri la data de 18.01.2024, 1 euro = 4,9765 lei ) | 402.270 | mii lei |
| --- | --- | --- |
| din care C+M (inclusiv TVA): | 342.262 | mii lei |

Durata de execuție a obiectivului de investiții:  16 luni

Eșalonarea investiției (INV/C+M):

| Anul I: | INV C+M | 281.000 240.000 | mii lei mii lei | Anul II: | INV C+M | 121.270 102.262 | mii lei mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Capacități :

| Lungime traseu: | ## 10,20 km |
| --- | --- |
| Lățime platformă: | 9,00 m |
| Structuri (poduri, viaducte, pasaje): | 4 buc. |

Factori de risc:

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor „Codului de proiectare seismică” P 100 -1/2013, cu modificările și completările ulterioare

Finanțarea investiției :

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile - Programul Transport (P.T.) 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.