**Anexa nr. 2**

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE**

**„Drum Transregio Feleac TR 35 Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură”**

**Faza I**

**Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii**

**Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A/**

**Asocierea Unităților Administrativ Teritoriale Cluj-Napoca, Gilău, Florești, Apahida și Baciu**

**Amplasament: Judeţul Cluj**

**Valoarea totală a investiției pentru FAZA I (inclusiv TVA): 6.870.109 mii lei**

(în prețuri la 15.01.2025 / 1 euro = 4,9750 lei)

**din care C+M (inclusiv TVA): 4.753.961 mii lei**

**Valoare rest de finanțat pentru FAZA I (inclusiv TVA): 6.846.226 mii lei**

**din care C+M (inclusiv TVA): 4.745.510 mii lei**

**Durata de execuție a investiției rest de executat pentru FAZA I: 48 luni**

**Eşalonarea restului de finanțat FAZA I (INV/C+M):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANUL I | INV | 2.053.868 | mii lei |  | ANUL II | INV | 2.053.868 | mii lei |
|  | C+M | 1.423.653 | mii lei |  |  | C+M | 1.423.653 | mii lei |
| ANUL III | INV | 1.369.245 | mii lei |  | ANUL IV | INV | 1.369.245 | mii lei |
|  | C+M | 949.102 | mii lei |  |  | C+M | 949.102 | mii lei |

**Capacități:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centura metropolitană | 23,67 | km |
| Drumuri de legătură | 19,16 | km |
| Noduri rutiere | 14 | bucăți |
| Structuri | 94 | bucăți |
| Tuneluri | 5 | bucăți |
| Piste de biciclete | 27,91 | km |
| Centru de întreținere | 1 | bucată |

**Factori de risc:**

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului „Cod de proiectare seismică” P 100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

**Finanţarea investiţiei**

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile - Programul Transport (PT) 2021-2027 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.