**Anexă**

**CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE**

**„Acces rutier complementar descărcare A3 - Comarnic”**

**Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii**

**Beneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A/**

 **Consiliul Județean Prahova**

**Amplasament: Judeţul Prahova**

**Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 470.068 mii lei**

(în prețuri la 01.11.2024 / 1 euro = 4,9747 lei)

 **din care C+M (inclusiv TVA): 430.329 mii lei**

***Din care:***

**Valoare rest de finanțat (inclusiv TVA): 381.649 mii lei**

(în preturi la 01.11.2024 / 1 euro = 4,9747 lei)

 **din care C+M (inclusiv TVA): 365.030 mii lei**

**Durata de execuție a investiției rest de executat: 14 luni**

**Eşalonare rest de executat (inclusiv TVA):**

INV ANUL I 114.494 mii lei ANUL II 114.495 mii lei ANUL III 152.660 mii lei

C+M 109.509 mii lei 109.509 mii lei 146.012 mii lei

**Capacități:**

Lungime drum: 5,898 km

Lățime platformă: 9,50-10,00 m

Stucturi (poduri/pasaje/viaducte): 4 buc.

Amenajare intersecții la nivel: 18 buc.

**Factori de risc:**

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului „Cod de proiectare seismică” P 100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

**Finanţarea investiţiei**

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile - Programul Transport (P.T.) 2021-2027 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.